Zápis ze zasedání zastupitelstva č.2 Obce Dunajovice, konané dne 22. 2. 2008.

Místo konání  	:	Obecní úřad Dunajovice

Přítomni 	:	dle prezenční listiny

F.Uhlíř

P.Polák

J.Víta

V.Lang

F.Rod

J.Prchal

Omluveni : 		L.Küffner

Hosté :

- Program zasedání :

- Zahájení zasedání.

- Volba zapisovatele a ověřovatelů zápisu , schválení programu zasedání

- Informace zastupitelstvu a občanům – obecní lesy, internetové stránky,

- ČOV – technologie, provozní náklady, likvidace kalů,

- Pozemky na ČOV, kupní smlouvy, směnné smlouvy

- Rozpočtové změny na rok 2008 – ČOV (žádost o dotace z OP ŽP, pozemky, poplatky a daně, vyměření, výběrové řízení)

- Program obnovy venkova – doplnění, schválení na roky 2008-2009

- Oprava kapliček – sv.Kříže, sv.Jána – Smlouvy o dílo, dotace

- Opravy místních komunikací – nabídka Vialit

- Dětské hřiště

- Nabídka na odkup náhonu Obcí Dunajovice – p.Tlačil

- Závěr

1)Zahájení zasedání.

Zasedání zahájeno v 18:00 hod.

Přítomni dle prezenční listiny , omluveni:

2)Volba zapisovatele a ověřovatelů zápisu

Zapisovatel navržen : J.Prchal

HLASOVÁNO	6 x PRO

Ověřovateli zápisu navrženi :

F.Rod

V.Lang

HLASOVÁNO	6 x PRO		 0 x ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ

Navržený program schůze :

HLASOVÁNO	6 x PRO

3)Informace zastupitelstvu a občanům –

- Starosta obce dohodl s L.Vackem vytvoření nové grafiky webových stránek obce. Na tyto bude moci starosta vkládat jednoduše veškeré potřebné náležitosti, je možné je libovolně rozšiřovat.

- Starosta obce přednesl zprávu o stavu obecních lesů, zpracovanou L.Küffnerem :

nutné pěstební práce, (úklid pasek, postavení oplocenek a výsadba pasek jaro, podzim, samovýroba palivového dřeva), mýtní těžba, prořezávky, rekonstrukce porostů, „rekultivace“ bývalé skládky.

Zalesňování jaro 2008 	3000 sazenic	4 plochy	0,52 Ha

podzim 2008 	4800 sazenic	6 ploch	0,65 Ha

Oplocenky							600 bm

Prořezávky							1,5 Ha

Rekonstrukce porostů (mlazin)				1,0 Ha

Vyřezání plevelných dřevin					0,5 Ha

„Rekultivace“ bývalé skládky	 - navezení a rozhrnutí zeminy

Štěpkování vyřezaných mlazin

Samovýroba palivového dřeva občany obce – převážně v lokalitě „U Potoka“

- Starosta nabízí k prodeji Obci Dunajovice  2 m dlouhé kůly ze svého lesa za cenu palivového dřeva, 400,- Kč/prostorový metr, na stavbu oplocenek.

Návrh usnesení č.1/2/2008:

Obec Dunajovice odkoupí od F.Uhlíře 2m kůly (borovice – průměr 8-12 cm) na stavbu oplocenek za cenu 400,- Kč / prostorový metr

HLASOVÁNO	5 x PRO	1 x ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ

- Nákup pozemku od pana Tlačila - „Náhonu u potoka“

Pan František Tlačil, zmocněnec paní Jiřiny Tlačilové, bytem Horní Miletín 19, 373 73 Štěpánovice a Ludvíka Adamce, bytem Hroznatanova 506, 353 01 Mariánské Lázně nabídl Obci Dunajovice úplatný převod pozemku parc.č. 2491/6, vodní tok v korytě umělém, o výměře 1638 m² - bývalý náhon ke slověnickému mlýnu, v k.ú. a obci Dunajovice. Tento bývalý náhon je nyní „nasuchu“ , zarostlý porostem dubů, borovic. Pozemek sousedí po celé délce z jedné strany s pozemky Obce Dunajovice parc.č. 2491/1, 2489/1, lesní pozemky a 2489/2 ostatní plocha – neplodná půda vše o celkové výměře 9,93 Ha. J.Tlačilová a L.Adamec nabídly prodej Obci Dunajovice za 15,- až 17,- Kč/m².

Z diskuze vyšel návrh na usnesení č. 2/2/2008:

Obec Dunajovice koupí od paní Jiřiny Tlačilové, bytem Horní Miletín 19, 373 73 Štěpánovice, vlastníka 1/2 a Ludvíka Adamce, bytem Hroznatanova 506, 353 01 Mariánské Lázně, vlastníka 1/2 pozemek parc.č.2491/6, vodní tok v korytě umělém, o výměře 1638 m² za 15,- Kč/m² (celkem za 24.570,- Kč) + uhradí daň z převodu nemovitosti a vklad práva do katastru nemovitostí.

HLASOVÁNO	6 x PRO

- Stav  účtů Obce Dunajovice :	Sparkasse 		k 20.2.2008	1.191.052,21 Kč

GE MoneyBank	k 20.2.2008	     53.370,09 Kč

Pokladna		k 20.2.2008	       6.972,00 Kč

Celkem				1.251.394,30 Kč

Neuhrazené faktury před dnem splatnosti			   - 26.375,50 Kč

Finanční prostředky celkem			k 20.2.2008	1.225.018,80 Kč

4)ČOV – technologie, provozní náklady, likvidace kalů,

Starosta obce se zúčastnil 7.2.2008 semináře „Nové technologie pro čištění odpadních vod“. Nabízena technologie pro všechny druhy (podle počtu obyvatel) ČOV. Výpočty provozních nákladů, nákladů na stavbu, možnost financování z Operačních programů, atd.

Starosta obce navštívil 11.2.2008 ČOV v Holubově a Křemži. Seznámení s provozem, náklady na čištění OV, likvidace kalů z ČOV.

13.2.2008 – schůzka s ing. Jaškovou, Stavební poradna Č.Budějovice. Informace o výběrovém řízení na stavbu ČOV, zpracování projektu - náležitosti, stavební dozor investora. Ústní nabídka na výběrové řízení, stavební dozor.

14.2.2008 se sešel s ing. Jindrou, technologem VaK Jižní Čechy, požádal o posouzení navrhované technologie čištění v ČOV  Dunajovice. Posouzení bude písemně přiloženo k projektu. Ústně sdělil, že navrhovaná technologie je dostačující, má minimální finanční provozní náklady i minimální časové zatížení obsluhy.

15.2.2007 byla předběžně dohodnuta možnost „likvidace“ odvodnění a zpracování kalů z budoucí ČOV Dunajovice na ČOV v Třeboni, provozovatelem ČOV firmou R.A.B.

Stejný dotaz byl učiněn u starosty Lišova p.Chmela. Bohužel, nyní nelze na ČOV Lišov tyto kaly zpracovávat.

18.2.2008 schůzka s ing.Ruckým, obchodním ředitelem VaK Jižní Čechy pro čištění odpadních vod. Dotaz na možné budoucí provozování, smlouvu o zabezpečení některých činností při provozu ČOV.

Žádost o dotace z OP ŽP lze zajistit za pomoci ing. Vávry – Besi Č.B., mgr. Zídek – J.M.Stavební, VaK Jižní Čechy i jiné firmy. Jmenovaní nabízejí zpracování žádosti pouze v úzké součinnosti s projektantem. Údajně pro kvalitní zpracování (bez oprav v žádosti a projektu), pro úspěšné schválení žádosti.

5) Pozemky na ČOV, kupní smlouvy, směnné smlouvy

Ing. Z.Víta začal s vyměřováním prostoru pro stavbu ČOV, vypracování výškopisu a polohopisu pro stavbu, pro projektanta. Vyměřováním a zpracováním geometrických plánů pro výkup nebo směnu pozemků pro ČOV. Celá zakázka geodetických prací je dohodnuta za maximální částku 75.000,- Kč včetně DPH.

Starosta obce informoval o jednání s Pozemkovým fondem, Zemědělskou vodohospodářskou správou, a o podepsaných souhlasech ke stavbě ČOV, prodeji, nebo směně pozemků.

Po diskuzi byl podán návrh na usnesení  č. 3 /2/2008 :

Zastupitelstvo obce Dunajovice schvaluje výkup pozemků parc.č. 1576/1 o výměře 419 m², parc.č. 1576/2 o výměře 118 m², parc.č.1570/3 o výměře 49 m², části pozemku parc.č.1570/1 o výměře ± 57 m², části pozemku parc.č.1619/3 o výměře ± 27 m², části pozemku parc.č.1571 o výměře ± 175 m², části pozemku parc.č.1618/3 o výměře ± 27 m² a pozemku parc.č. 1618/2 o výměře 33 m², vše v k.ú. a obci Dunajovice za 30,- Kč/m².

Zastupitelstvo obce Dunajovice bere na vědomí dopis Zemědělské vodohospodářské správy, pracoviště J.Hradec, č.j.OPV/JH/197/08 – Souhlas s vydáním rozhodnutí o umístění stavby „Kanalizace a ČOV Dunajovice“ na pozemky parc.č.1604/2, 1619/2, 1622/2, 1678/2, 1630/2, 1623/2, 1679/2, a 1673/2, vše v k.ú. a obci Dunajovice.

Zastupitelstvo obce Dunajovice bere na vědomí dopis Pozemkového fondu ČR, č.j N 11928 / 08 – Souhlas se zahájením územního řízení, trvalým záborem pozemků a vydáním územního rozhodnutí na stavbu „Kanalizace a ČOV Dunajovice“ na pozemky parc.č.1569/2 a 1570/2 vše v k.ú. a obci Dunajovice.

Zastupitelstvo obce Dunajovice pověřuje starostu obce, po vypracování geometrických plánů, k neprodlenému sepsání kupních smluv a směnných smluv s majiteli pozemků v zájmovém území stavby „Kanalizace a ČOV Dunajovice“.

HLASOVÁNO	6 x PRO

6) Program obnovy venkova – doplnění, schválení na roky 2008-2010

Zastupitelstvo obce Dunajovice projednalo plnění projektů ze schváleného POV a schváleného Akčního plánu rozvoje Třeboňska. Projednalo nesplněné projekty a návrhy na doplnění Programu obnovy venkova obce Dunajovice :

- Zpracování územního plánu obce Dunajovice

- Oprava kaple sv.Kříže „U Krista pána“ na Dunajovické hoře

- Oprava kapličky „sv.Jána“ sv.Jana Nepomuckého v obci Dunajovice

- Oprava a údržba božích muk, sloupů a křížů

- Dostavba dětského hřiště pro děti od 3 do 10 let

- Výstavba veřejného osvětlení v okrajových částích obce ( před č.p. 66, 96, za č.p.72)

- Zpracování projektové dokumentace na výstavbu „Kanalizace a ČOV Dunajovice“

- Výstavba Kanalizace a ČOV Dunajovice

- Dobudování kanalizačního řadu

- Oprava a vysušení kaple Zvěstování Panny Marie v obci

- Vybudování chodníků v exponovaných místech obce

- Rekonstrukce a oprava místních komunikací

- Oprava budovy bývalé Obecní školy

- Rekonstrukce dopravního značení

Návrh na usnesení  č. 4 /2/2008 :

Zastupitelstvo obce schvaluje projednaný a doplněný Plán rozvoje venkova na roky 2008-2010. Viz příloha – Místní program obnovy venkova DUNAJOVICE 2008-2010.

HLASOVÁNO	6 x PRO

7) Oprava kapliček – sv.Kříže, sv.Jána – Smlouvy o dílo, dotace

Starosta obce předložil cenové nabídky na opravy kapliček sv.Kříže (105.232,- Kč) a sv.Jana Nepomuckého ( 15.954,- Kč), zpracované společností ODAST spol. s r.o., Břilice. Informoval zastupitele o zaslání „Žádosti o vydání závazného stanoviska“ na MěÚ Třeboň, odbor památkové péče. Předložil vyplněné „Žádosti o přidělení grantu z grantového programu Jihočeského kraje NEMOVITÉ KULTURNÍ PAMÁTKY 2008“. Grant byl vypsán 4.2.2008, uzávěrka podání žádostí je 14.března 2008 do 12:00 hod . 	Maximální výše dotace pro jeden projekt 	500.000,- Kč

Maximální podíl dotace na celkov.financování	70 %

Minimální podíl vlastníka na celkov.financování	30 %

Minimální podíl na financování oprav Obcí Dunajovice je 32.232,- Kč + 11.000,- Kč

Návrh usnesení č.5/2/2008 :

Obec Dunajovice podá po obdržení Závazného stanoviska od MěÚ Třeboň, odbor památkové péče, žádosti o grant z grantového programu Jihočeského kraje NEMOVITÉ KULTURNÍ PAMÁTKY 2008 na opravy Kaple sv.Kříže na Dunajovické hoře a Kapličky sv.Jana Nepomuckého v obci Dunajovice.

HLASOVÁNO	6 x PRO

8) Opravy místních komunikací – nabídka Vialit

Cesta na pilu – od Lomnické k Tuscherovým, k J. Prchalovi, k J.Sukdolovi, k ing.P.Pumprovi, zapomenutý kus před V.Mydlilem

Starosta obce předložil zpracovanou cenovou nabídku od společnosti Vialit Soběslav, spol.s r.o., upozornil na nutnost zhotovení vodovodních přípojek k č.p. 36,  55 a 70 před vyasfaltováním místních komunikací. Obec Dunajovice nemá pro letošní rok na opravy místních komunikací připravenou žádost o dotaci, celkovou částku by musela hradit ze svého rozpočtu. Cesta na pilu, parc.č. 2613/1 v úseku od Lomnické k Tuscherovým byla částečně opravena navážkou asfaltového recyklátu na začátku února.

Po diskuzi byl podán návrh usnesení č.6 /2/2008 :

Z důvodu výkupu pozemků a přípravy projektové dokumentace na stavbu ČOV a dalších investičních akcí plánovaných na rok 2008, nebude Obec Dunajovice v první polovině roku 2008 opravovat místní komunikace

HLASOVÁNO	6 x PRO

9) Chodníky

Obec má v rozpočtu na rok 2008 vyčleněnou částku na vydláždění chodníku v parku a na vybudování chodníku od prodejny okolo klubovny, hasičské zbrojnice ke křižovatce u bývalé pošty. Starosta obce předložil návrh na provedení prací během dubna 2008.

Návrh usnesení č. 7/2/2008 :

Zajistit nabídky na nákup dlažby, obrubníků, materiálu a prací na vybudování a vydláždění chodníků.

HLASOVÁNO	6 x PRO

10) Dětské hřiště

Obec Dunajovice má podanou žádost o dotace z POV na vybudování Dětského hřiště v prostoru bývalé školní zahrady za kaplí. Starosta obce předložil NABÍDKU HERNÍCH PRVKŮ – vybavení dětských hřišť od fy Truhlářství LuNa Zdenice (Sestava Sára 24.978,- Kč a houpačka Bára 6.113,- Kč) nabídku fy TR ANTOŠ – herní prvky z akátového dřeva (minimální cena 60.000,- Kč), nabídku na dřevěné oplocení  dětského hřiště ( oddělení od kurtu) a lavičky fy Hels s.r.o. (37.758,- Kč).

Návrh usnesení č. 8/2/2008 :

Sepsat smlouvy o dílo na vybudování – dostavbu dětského hřiště s fy Truhlářství LuNa Zdenice a fy Hels s.r.o. na vybudování dřevěného oplocení a dodávku laviček.

HLASOVÁNO	6 x PRO

11) Rozpočtové změny na únor 2008 –( pozemek, geodetické práce ČOV, opravy)

Geodetické práce pro projekt na stavbu (výškopis, polohopis, zaměření

území,geo. plány pro výkup pozemků) „Kanalizace a ČOV Dunajovice“	  Výdaje	+ 75.000,- Kč

Nákup pozemku parc.č. 2491/6						  Výdaje	+ 25.000,- Kč

Oprava kapličky sv.Jana Nepomuckého v obci				  Výdaje	+ 15.000,- Kč

Celkem navýšení výdajů								          + 115.000,- Kč

Oprava budovy školy								  Výdaje         - 115.000,- Kč

Návrh usnesení č.9/2/2008:

Zastupitelstvo obce Dunajovice schvaluje rozpočtové změny ve výdajích.

HLASOVÁNO	6 x PRO

10)Závěr

Zasedání zastupitelstva ukončeno ve 22:00 hod

Zapsal :		Josef Prchal		_________________________________

Ověřovatelé zápisu :	František Rod		__________________________________

Václav Lang		__________________________________

Vyvěšeno dne : 23.2.2008